附件3

德宏州政府网站建设管理重点任务表

| 序号 | 网站名称 | 时限要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善《德宏州政府网站管理办法（试行）》 | 2017年底前 | 州政府办公室牵头 |
| 2 | 建设完善州级政府网站集约化平台 | 常态化 | 州政府办公室牵头、有关部门配合 |
| 3 | 1.做好全州政府网站安全管理工作 2.做好网站标识管理、域名管理和ICP备案、网络安全防范和等级保护、打击网络犯罪等工作 | 常态化 | 州公安局网络安全保卫支队协调州编办、公安局和电信主管部门等协同监管，各县市各部门配合 |
| 4 | 建立并细化工作方案，明确政府网站工作机构和人员 | 2017年10月底 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 5 | 建立完善政府网站管理机制、保密审查和审核发布机制 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 6 | 梳理需保留和需整合迁移的政府网站： 1.各网站主办单位梳理，各县、市政府办公室审核，汇总后报州政府办公室 2.省级政府部门统一建到基层的工作网站，由各部门梳理后报省级相关部门 3.实行全系统垂直管理的部门按照国家有关部委的要求开展工作 | 2017年10月底前 | 各县市政府办公室、中央省驻德宏各单位 |
| 7 | 完成政府信息公开网、省级政府部门统一建到基层的各类工作网站、因大型活动开设的专题网站、县级政府部门网站、乡镇人民政府（街道办事处）网站，以及因无力维护、主办单位撤销合并等原因无法进行有效保障和不符合指引要求的其他政府网站的整合迁移和关停下线工作 | 2017年底前 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 8 | 整合清理后，规范保留下的政府网站名称、域名；认真核对报送系统中填报的信息，做好信息变更报备，未登记的网站要及时进行登记 | 2017年底前 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 9 | 对全州政府网站整合迁移和关停下线工作开展情况进行督促检查 | 2017年底前 | 州政府办公室 |
| 10 | 按照政府网站“信息发布、解读回应、办事服务、互动交流”功能定位，进一步优化栏目、频道、专栏、专题、应用等的设置并做好相关内容保障；对网页设计等进行适应性优化调整 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 11 | 按照层级将政府网站信息资源集约至州和县市两级平台；进一步完善平台功能，做好与政务公开、政务服务、电子证照库、办公业务等系统和数据库的对接融合 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 12 | 坚持“公开为常态，不公开为例外” 原则，对照 “五公开”要求，进一步明确各领域公开的主体、内容、时限、方式等，细化公开内容。依法、依规、依责做好概 况信息、机构职能、责任人信息、文件资料、政务动态、 信息公开指南、目录、年报和社会关注度高的人口、自然资源、经济、农业、工业、服务业、财政金融、民生 保障等统计数据的主动公开和更新工作；及时准确发 布重要会议、重要活动、重大决策和重点领域方面的信 息。对涉及本县市本部门的重大突发事件、社会公众关 注的热点问题、网络谣言等，及时通过政府网站予以回应 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 13 | 在依法做好安全保障和隐私保护的前提下，集中规范 向社会开放政府数据 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 14 | 设置统一的办事服务入口，发布本县市本部门政务服务事项目录 | 2017年底前 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 15 | 建设使用统一的互动交流平台，建立完善办理机制，主动回应社会关切 | 2018年3月底前 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 16 | 做好对政府网站的常态化监测，对政府网站整体运行情况、链接可用情况、栏目更新情况、信息内容质量等进行日常巡检 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 17 | 对县市、州直部门政府网站进行统筹规划、监督考核，具体做好开办整合、安全管理、考核评价、监督问责等；网站建设情况纳入政府信息与政务公开年度考核 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 18 | 建立与宣传、网信、机构编制、公安、电信、等主管部门的协同联动机制 | 常态化 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 19 | 编制政府网站监管年度报表并向社会公开 | 每年1月15日前 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 20 | 编制政府网站年度工作报表并向社会公开 | 每年1月15日前 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |
| 21 | 落实网络安全等级保护制度，定期开展网站安全管理和防护检查；政府网站服务器不得放在境外，禁止使用境外机构提供的物理服务器和虚拟主机 | 2017年底前完善防护措施；常态化监管 | 州政府办公室、各县市政府办公室 |