附件3

“绿城市”行动方案

——德宏州推进健康县城建设专项行动之一

一、行动目标

扎实推进“绿城市”建设，以“增加绿量、提升品质”为主线，着力构建和不断优化城市绿地系统和山水空间格局。节俭务实、循序渐进增加城市绿量，科学布局、因地制宜提升城市绿化品质，分级分类健全城市公园体系，进一步加强公园绿地布局均衡和公平性，提高公园绿地服务半径覆盖率，提供更便捷更优质的公园绿地服务场所，进一步提高城市绿地的普惠性和均好性，提升居民幸福生活指数。全州城市人均公园绿地面积≥13平方米，公园绿地服务半径覆盖率芒市≥95%，其余各县市≥90%。科学适度延长路面保洁时间，净化街道；规范污水垃圾处置，转化资源优势，提升城市内涵品质和区域影响力。

二、重点任务

（一）高标准实施城市公园建设。各县市按照《公园设计规范》要求，因地制宜推进公园、广场、游园、绿地等各类型城市绿地建设，完善各类城市绿地设施和服务功能，构建规模适宜、均衡分布的多层级城市公园体系，提升公园品质，健全公园绿地服务施，强化公园绿地服务居民休闲游憩、体育健身、科普教育、防灾避险等综合功能，每个城市至少拥有1个综合公园。结合城市更新、老旧小区改造等工作，增加社区公园、街头游园等贴近居民的绿地。到2024年年底，全州城市人均公园绿地面积≥13平方米，公园绿地服务半径覆盖率芒市≥95%，其余各县市≥90%，基本实现“300米见绿，500 米见园”。（州住房城乡建设局牵头；州发展改革委、州自然资源和规划局、州文化和旅游局、州林草局配合，各县市党委和政府负责）

（二）高品质增加城市绿地绿量。各地要逐步增加城市绿地绿量建设，结合地域特色，倡导智慧型绿地、节约型绿地、健康型绿地和数字绿地建设。各县市要科学制定适宜城市园林绿化树种推荐名录，鼓励使用特色乡土适生树种、观赏树种，达到增加城市绿量，提升城市品质，凸显城市亮点特色的作用。加强既有公园改造，突出公园绿地特色，提高绿地综合品质与服务效能。结合城市新区开发建设和城市更新，开展城市增绿提质行动。积极开展国家园林城市创建。积极拓展绿化空间，开展立体空间、城市面山、城郊结合部绿化美化建设工作。杜绝过分改变自然山水形态，不片面追求“大广场”“大水面”“大雕塑”等景观建设。坚决禁止大规模迁移砍伐城市树木和“大树进城”等急功近利、贪大求洋、搞形象工程等建设行为。严禁大搞脱离实际、铺张浪费、劳民伤财的形象工程、面子工程。（州住房城乡建设局牵头；州发展改革委、州自然资源和规划局、州文化和旅游局、州林草局配合，各县市党委和政府负责）

（三）规范城市生活污水垃圾处置，提升城市环境品质。逐步完善城市污水管网，提升污水集中收集率，城市生活污水集中收集率达75%或逐年持续提高，按照“控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复”的原则，针对各县（市）江、河水体劣类水质等突出问题，结合生态补水所需，科学稳步适度提标，实现经处理后的尾水通过生态净化进入湖泊、河流等水系作为生态补水或者达到相关标准进行资源化综合利用。坚持城乡统筹、因地制宜，推动实施生活垃圾分类制度，完善分类投放、回收、运输、处理相衔接的全过程管理体系，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理。城市生活垃圾无害化处理率达100%，积极推进城市生活垃圾分类。加强环卫清扫保洁，大力推行道路保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。（州住房城乡建设局牵头；州文明办、州发展改革委、州生态环境局、州农业农村局、州水利局、州商务局、州机关事务管理局配合，各县市党委和政府负责）

三、方法步骤

（一）动员部署阶段（2022年11—12月）。州住房城乡建设局会同有关部门，根据专项行动方案开展动员部署。各县市各部门根据行动方案要求制定具体行动计划，明确工作目标、重点任务、责任部门、保障措施等，按照工作部署全面启动。

（二）集中整治阶段（2023 年 1—12 月）。各县市按照工作部署，突出重点，全面组织开展专项行动，州级各牵头部门建立完善工作制度，加大督促检查指导力度，总结能复制、易推广的好经验好做法，督促工作滞后县市加大工作力度。

（三）巩固提升阶段（2024 年 1—12 月）。各县市全面总结经验和不足，认真查找存在问题，查缺补漏，转化建设成果，持续推进，巩固专项行动治理成果。