[image: image1.png]




德发改财经〔2021〕28号

德宏州发展和改革委员会关于瑞丽口岸

丙冒查验基础设施建设项目

可行性研究报告的批复
瑞丽市发展和改革局：

《瑞丽市发展和改革局关于上报瑞丽口岸丙冒查验基础设施建设项目可行性研究报告的请示》瑞发改字〔2021〕7号收悉，德宏州投资项目评审中心组织有关部门和专家对该项目可行研究报告进行了评审，现可研编制单位已按照专家意见完成了可行性研究报告文本的修改。经研究，现批复如下：

一、项目建设必要性：

丙冒位于弄岛集镇南端，是弄岛连接缅甸南坎的重要通道，大量货物通过丙冒进出，也是未来进口偶蹄类动物的主要通道至2019年丙冒通道进出境人员约165万人，进出境车辆约68万辆，进出口货物量90.8万吨,人员货物量已经达到国家二级公路口岸流量，进出境车辆甚至已经达到一级公路口岸流量，但现状联检查验设施仅为海关临时搭建的查验棚，这是难以满足通道发展的需要。

二、项目名称：瑞丽口岸丙冒查验基础设施建设项目

三、项目代码：2101-533102-04-01-496441

四、建设地点：瑞丽市边境经济合作区

五、建设性质：新建

六、项目建设年限：2021年至2022年

七、项目建设单位：瑞丽市人民政府口岸办公室
八、项目建设规模及内容

主体工程：联检楼一幢，二层框架结构，建筑面积3897㎡;H986一幢，一层框架结构，建筑面积225㎡。查验设施面积共计4122m2。

附属工程：室外给排水及消防、场地硬化、围墙及绿化等。
九、项目估算投资及资金筹措
本项目估算总投资2660.00万元。资金筹措方式为：积极争取上级资金1226万元，地方自筹1434.00万元。

十、请按照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，认真做好项目建设招投标工作。        
接文后，请抓紧开展初步设计编制工作，并按基本建设程序报批。

 德宏州发展和改革委员会

                               2021年1月20日

抄送：州商务局（州口岸办），瑞丽海关。
德宏州发展和改革委员会                  2020年1月18日印发  






















































