
项目代码：2108-533123-04-01-807610
[image: image1.png]



德发改字〔2021〕250号

德宏州发展和改革委员会关于盈江县

新城乡芒章乡盏西镇通三级路工程

可行性研究报告的批复

盈江县发展和改革局：

你局《关于转报盈江县交通运输局关于请求对盈江县新城乡芒章乡盏西镇通三级路工程可行性研究报告进行批复的请示》（盈发改基础〔2021〕161号）及有关资料收悉，经研究，现批复如下：

为进一步改善公路通行能力，完善区域经济交通系统，提高公路等级，促进地方经济建设，改善招商引资环境，促进沿线产业结构调整，加快当地人民实现乡村振兴，同意对盈江县新城乡、芒章乡、盏西镇三级路进行升级改造。

一、起止点

路线起点K0+000接于G556 K138+900，路线由南向北方向布线，经广丙村、新城乡、杏坝村、芒章乡、向坝村、盏西镇，止点K51+940于盏西景颇文化园，路线为老路升级改造利用。

二、建设规模

线路全长51.94公里，三级公路沥青混凝土路面，路基宽7.5米。路基土石方497834立方米，路面工程406270立方米，排水工程35443.1立方米，新建涵洞454米/45道，旧涵接长348米/113道，设计时速30公里/小时，圆曲线一般最小半径30米，圆曲线极限最小半径30米、25米（回头曲线）。最大纵坡8%。

三、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

项目估算总投资22174.83万元，其中：建安工程费19086.41万元，土地使用及拆迁补偿费142.65万元，工程建设其他费1114.82万元，预备费用1830.95万元。
（二）资金筹措

资金来源为申请上级补助和地方自筹解决。其中：积极争取上级补助15712.00万元，地方自筹6462.83万元。
四、建设性质及年限

（一）建设性质：升级改造

（二）建设年限：2021年至2023年。

请项目单位严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制以及中央预算内投资项目管理的有关规定，严格执行国家建设标准和技术规范，确保项目如期顺利实施、工程优质高效廉洁。

附件：《德宏州投资项目评审中心关于盈江县新城乡芒章乡盏西镇通三级路工程可研报告的审查意见》（德投审研发〔2021〕26号）

德宏州发展和改革委员会

2021年8月24日
德宏州发展和改革委员会                 2021年8月24日印发  
PAGE  


