梁河国控产业开发有限责任公司

梁河县遮岛镇龙窝温泉

矿区生态修复报告表

（公示稿）

梁河国控产业开发有限责任公司

2026年3月

第一部分 报告编制人员名单

梁河国控产业开发有限责任公司

梁河县遮岛镇龙窝温泉

矿区生态修复报告表
编制单位：云南烨地科技有限公司
法定代表人：尹本堂
方案编制负责人：李开霞
主要编制人员：刘凯强    彭丽丽

周  兴    张映泽

第一部分 矿区生态修复报告表

	采矿权人信息
	采矿权人名称
	梁河国控产业开发有限责任公司

	
	统一社会信用代码
	915331222191206489
	联系人
	何耀

	
	联系地址
	云南省德宏州梁河县遮岛镇先锋路21号
	联系电话
	**

	
	采矿权证号
	/
	开采主矿种
	地热水

	
	采矿权面积
	0.0067
	采矿权拐点坐标
	矿1、2742920.13，33425618.54

矿2、2742950.91，33425708.41

矿3、2742887.85，33425740.42

矿4、2742857.07，33425650.55

	
	采矿权有效期
	/
	矿区生态修复报告服务年限
	5年

	
	方案编制情形
	(首次申请采矿许可  (扩大开采区域  (缩小开采区域

(变更开采方式  (变更开采矿种  (延续  (其他

	方

案

编

制

单

位
	单位名称
	云南烨地科技有限公司

	
	统一社会信用代码
	91530112594562624H
	联系人
	李开霞

	
	联系地址
	云南省昆明市五华区普吉街道办事处大塘路与科普路交叉口海豚湾9幢14层01号
	联系电话
	**

	
	编制负责人

	
	姓名
	身份证号
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	李开霞
	**
	测绘工程
	工程师
	**
	

	办事处
	主要编制人员

	
	姓名
	身份证号
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	刘凯强
	**
	国土整治与生态修复
	工程师
	**
	

	
	彭丽丽
	**
	地质
	工程师
	**
	

	
	周兴
	**
	测绘工程
	工程师
	**
	

	
	张映泽
	**
	国土空间规划
	助理工程师
	**
	


	矿区生态修复报告表
	一、基本情况

采矿权范围、期限：
梁河县遮岛镇龙窝温泉由梁河国控产业开发有限责任公司通过德宏州公共资源交易中心竞拍获得，梁河县遮岛镇龙窝温泉位于梁河县城235°方向，平距约3.5km处，行政区划隶属于梁河县遮岛镇弄么村所辖，中心点坐标（2000坐标系）：东经98°15′53.996″，北纬：25°47′20.987″。拟申请采矿权范围由4个拐点圈定，矿区面积0.0067km²；开采矿种：地热水；开采方式：泉源型；生产规模：21.0万立方/年；拟出让采矿权服务年限：10.0年。
地理位置：
梁河县遮岛镇龙窝温泉位于梁河县城235°方向，平距约3.5km处，行政区划隶属于梁河县遮岛镇弄么村所辖，中心点坐标（2000坐标系）：东经98°15′53.996″，北纬：25°47′20.987″。矿区距离梁河县城公路里程约5.73km，水浑段公路（X222）从矿区经过，经860m里程后连接芒那公路（S318，芒市-那邦，也叫潞盈路）。梁河县距离州府芒市124km，距离省会昆明690km，县内国道、省道、高速公路以及县乡级公路形成干支相连、四通八达的交通网络。矿区距离梁河县驼峰机场30km；距离大瑞铁路保山站181.7km，交通条件总体较便利。

绿色矿山建设情况：梁河县遮岛镇龙窝温泉为新立的地热采矿权（原采矿证注销后重新设置），现状未进行绿色矿山建设。
方案重编、修编情况：梁河县遮岛镇龙窝温泉为新立的地热采矿权，为办理采矿权许可证，特新编《矿区生态修复报告表》。

方案服务年限、适用年限：依据出让合同，本矿山服务年限为10.0年，矿山生态修复方案（报告表）服务年限由矿山设计服务年限10.0年和矿山闭采治理1.0年、管护期3.0年组成，共计14.0年（2026年3月～2040年3月）。适用年限为5年（2026年3月～2031年3月）。

	
	二、矿区基础调查

（一）矿区自然条件：

1、气象：项目区属亚热带季风气候，其特点是四季分明，雨量充沛，气候温和，立体气候明显，多年平均气温18.6℃，无霜期年平均288.6天，年平均降水量1580.2毫米。

2、水文：梁河县境内河流属伊洛瓦底江水系，主要河流有南底河（大盈江）、龙江（也叫龙川江或瑞丽江）、萝卜坝河，常称“两江一河”。南底河、龙江为过境河，萝卜坝河为境内河。全县共有60多条溪流汇入“两江一河”。这些溪沟季节性明显，冬春干枯，夏秋洪砂俱下。项目区属南底河流域，伊洛瓦底江水系。矿区地表水体主要为泉水（上升泉），泉眼平均流量6.660L/S，水温84.0℃泉水出自花岗岩的裂隙中，温泉出露标高1119.27m，为本矿山主要开采资源。

3、地形地貌：拟申请采矿权位于南底河左岸，缓坡部位，矿区范围内海拔1153～1111m，地形坡度约30～45°，局部为陡崖，地势南东高北西低，整体呈北侧（南底河）斜的格局，区域上位于堆积地貌盆地堆积地形与构造剥蚀地貌浅切割中低山缓坡地形分界线附近。总体属构造剥蚀地貌浅切割中低山缓坡地形。

4、土壤：项目区土壤主要土壤以黄棕壤为主，土壤pH值6.0～7.0、有机质2.0%、土壤偏酸性，有机质含量一般，肥力偏低。

5、植被：矿区自然植被发育，多以高大乔木为主，除了地热泉眼四周地面已进行了硬化处理，其余地段均有植被覆盖，植被复垦率约68%。植被类型主要‌以暖性针叶林和常绿阔叶林为主‌，树种以当地乡土种为主，主要为红椿‌、‌西南桦‌、‌石楠杜鹃等先锋树种‌。

6生物资源：梁河县生物资源丰富，生态系统完整，是云南西部重要的生物多样性热点区域，拥有高等植物超2000种、脊椎动物近200种，其中国家重点保护野生动植物频现，被誉为“天然物种基因库”和“珍稀动植物庇护所”。全县共有‌257科1023属2183种‌高等植物，其中木本植物608种，国家级保护植物27种，省级保护植物11种 ；境内野生动物资源丰富，已监测到脊椎动物‌180种‌，其中国家重点保护野生动物达‌44种以上‌，包括国家一级4种、国家二级40余种。项目区面积较小，区内无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。

（二）生态状况

1、生态系统群落特征

（1）植物群落特征

生态系统类型：区域含耕地、林地生态系统。耕地主要为坡耕地、水田为主，林地植被茂盛，林地以天然乔木为主，乔木主要为区域常见本土乡种类，区域植被覆盖率约68%左右，矿区植被仅泉眼周边地表硬化区遭受破坏，总体覆盖率约为55%。

物种多样性与结构：区域木本植物种类较多，以乔木为主，群落结构简单；乔、灌丛、草本物种相对丰富，树种以当地乡土种为主，主要为红椿‌、‌西南桦‌、‌石楠杜鹃等先锋树种。

重点保护物种：矿区面积较小，经现场调查，矿区及周边未发现国家重点保护野生植物，珍稀树种未在矿区及周边分布，无珍稀濒危植物生境。

（2）动物群落特征

生态系统类型：根据现场调查，矿区及周边动物群落以两栖类、爬行类、鸟类和小型哺乳类为主。两栖类、爬行类种类较少，以适应山地环境的常见物种为主，主要依赖山间溪流及湿润草丛等生境

物种多样性与结构：主要为常见的非保护物种，活动于乔灌丛、山壁岩石缝隙等区域，无珍稀濒危种类；鸟类以小型山地常见鸟类如喜鹊、斑鸠、杜鹃、啄木鸟、麻雀为主，中型鸟类分布较少；评价区陆栖脊椎动物种类相对有限，哺乳类以小型啮齿类等为主，大型哺乳类因人类活动及植被条件限制难见。

重点保护物种：未发现国家重点保护鸟类在矿区及周边密集活动，无国家重点保护物种，无狭域特有种；未发现重点保护物种集中分布。

2、矿区生态退化情况

矿区因对地热水开发造成局部原生植被，生态服务功能减弱，生态功能下降，迫使野生动物迁至周边生境，但因项目区野生动物种群数量较少，且周边有类似生境，总体矿区生态退化情况较轻。

	矿区生态修复报告表
	三、矿区生态环境问题

矿山现状问题：梁河县遮岛镇龙窝温泉为天然温泉，开采方式为“泉源型”，即泉水引流式开采，引用温泉自流量，无需打井取水。泉源型开采直接收集利用天然出露的温泉水资源，不扰动、不破坏地热水资源的通道及热储。因矿种的特殊性，本矿区无井巷工程设施，也不涉及露天剥离。现状泉眼周边已进行地面平整硬化，四周平整形成的边坡区已修建挡土墙。经调查核实，现状无不稳定地质体发育，未发现地面塌陷、地裂缝、滑坡及崩塌等地质灾害，现状地质灾害不发育；梁河县遮岛镇龙窝温泉为天然温泉，开采方式为“泉源型”，引用温泉自流量，无需打井取水，对矿区含水层破坏较轻；矿区因对地热水开发，对泉眼四周进行挖填平整，泉眼周边呈马蹄形展布，地表设施建、地表硬化等工程，破坏了山体完整性，但总体占地面积较小，对地形地貌破坏较轻；依据地热水资源形成地质背景及对水质分析成果和水资源开发工艺，矿区对水土污染的可能性小，总体较轻。

矿山受损预测：梁河县遮岛镇龙窝温泉为天然温泉，即引用温泉自流量，无需打井取水，地热水开采利用工程主要有荣军康复中心、坤玺宾馆、金塔酒店三家单位（用水户）已修建的引（输）水管道、集水池、泵站、污水处理站以及相配套的供配电路、管网等，现状设施已满足供水要求，未来无新的地热水开发利用规划，预测矿区加剧、诱发、遭受地质灾害的可能性小，危险性及危害性小；含水层破坏、地形地貌破坏、水土资源污染等方面预测结果与现状结果一致。

土地损毁：经现场调查，结合地热水开采利用工艺，梁河县遮岛镇龙窝温泉用地面积现状损毁面积0.0631hm²，其中泉眼损毁0.0046hm²，北部区损毁0.0358hm²，南部区损毁0.0227hm²。核实梁河县2024年变更调查数据，损毁地类均为乔木林地。该设施前期在修建过程中存在一定的挖损，后期主要是场内优化地表对土地造成压占损毁。场地修建对原始地形地貌景观造成一定的破坏，土地结构发生改变。结合土地损毁程度评价因素及标注分级表，损毁程度为中度。

生态功能受损与退化现状分析：矿山采矿活动持续时间较长，经现场调查及地表工程设施分布情况，现状采矿活动对生态局部造成切割，地表植被及地形地貌遭到破坏，项目区服务功能受采矿活动影响而减弱，生态基本结构和功能遭受减弱，稳定性和抗逆能力下降，但总体上受损面积较小，且后期新的地热水开发利用规划，项目区现状生态退化较轻；结合地热水开采利用工艺，及开发利用规划，预测未来项目区生态退化较轻。

	矿区生态修复报告表
	四、矿山生态修复措施、工程量

（一）修复措施

1、地形重塑工程

硬化场地铲除：修复区地坪现状全部采用混凝土硬化，矿山开采结束后，拆除场地内影响土地的硬化地表，硬化地表以混凝土结构为主，拆除硬化地表面积为561m²，按15cm厚度进行预估，拆除混凝土84.15m³。运至当地建筑垃圾消纳场进行消纳。
场地清理：本方案设计对场地内的地面废渣进行清理，清理总面积为561m²，按10cm厚度进行预估，清理工程量56.1m³，运至当地建筑垃圾消纳场进行消纳。
地表整治工程：设计对修复为乔木林地区域场地进行平整，平整厚度30cm，平整工程量约168.3m³。

2、土壤重构工程

表土回覆：地场地清理完毕之后，进行表土回覆修复为乔木林地，覆土厚度为50cm，覆土总量为280.5m³，土源来自外购，单价为32.5元/m³。

土壤地力提升工程：修复为林地区域采用施复合肥，栽种乔木前在坑内施底肥，每穴施肥0.2kg，灌木每穴施肥0.1kg。共施肥3年，需要复合肥126.0kg。

3、植被重建工程

采用乔木、灌木、草籽进行绿化，乔木选择‌西南桦，株行距2m×2m，种植密度为2500株/hm²，穴状整地：50×50×50cm；乔木采用“品”字形结构配置；灌木选择‌石楠，株行距2m×2m，种植密度为2500株/hm²，穴状整地：30×30×30cm，乔木和灌木采用“品”字形结构配置；草本采用全面撒播，撒播密度为60kg/hm²。经估算，需种植乔木140株，灌木140株，撒播草籽0.0561hm²。
4、监测与管护建工程
在矿山生产期布设地质环境及地形地貌破坏监测点1个、地下水质监测点1个，水位、水温监测点1个、水量监测点1个，监测年限10年；闭坑修复期布设修复效果监测点1个，监测年限3年；管护林地面积0.0561m²，管护年限为3年。

	矿区生态修复报告表
	五、工作部署

生态修复方案服务年限、适用年限：依据出让合同，本矿山服务年限为10.0年，矿山生态修复方案服务年限由矿山设计服务年限10.0年和矿山闭采治理1.0年、管护期3.0年组成，共计14.0年（2026年3月～2040年3月）。方案适用年限为5年（2026年3月～2031年3月）

根据《采矿权出让合同》第三条，采矿权期限为10年，采矿权期限届满，登记的开采区域内仍有可供开采的矿产资源的，可以续期（法律、行政法规另有规定的除外）。由于本项目矿种的特殊性，地热水为可再生资源，正常情况下，10年后仍有可供开采的矿产资源。故采矿权到期后，由矿业权人申请延续，获批准后，矿区生态修复工作视该矿山的具体运行情况而实施，但需重新编制《矿区生态修复报告表》，对工程设计重新部署和计算投资。

结合矿山生态修复工作总体部署，年度实施计划分为近期修复期、中期修复期和闭坑修复期三部分进行，即2026年3月～2031年3月为近期修复期；2031年3月～2036年3月为中期修复期；2036年3月～2040年3月为远期修复期

近期修复期：

该阶段属生产期，布设地质环境及地形地貌监测点1个、地下水监测点1个；

中期修复期：

该阶段属生产期，布设地质环境及地形地貌监测点1个、地下水监测点1个；

远期修复期：

工作内容：矿区内修复区域主要为泉眼周边挖填平整区域，现状地面已进行了硬化处理，挖方区已修建挡土墙，地表无建筑分布。为避免挡墙拆除引发新的环境地质问题，规划对挡土墙进行保留，保留面积0.0024hm²；规划对泉眼位置进行保留，作为地质景观或或风景设施用地保留面积0.0046hm²，实际复垦面积0.0561hm²；

主要完成工程量：①地貌重塑工程：硬化场地铲除工程量84.15m³；场地清理工程量56.1m³；地表整治工程量约168.3m³。

②土壤重构工程：表土回覆280.5m³；施复合肥126.0kg。

③植被重建工程：植乔木140株，灌木140株，撒播草籽0.0561hm²。

④监测与管护工程：

布设地质环境及地形地貌监测点1个、地下水监测点1个；对已复垦区域及保留设施进行管护，管护面积0.0561hm²。



	矿区生态修复报告表
	六、经费估算及资源来源

（一）经费估算

根据《云南省国土综合整治项目预算编制规定（试行）》，矿区生态修复项目费用由工程施工费、设备购置费、其他费用、监测与管护费和不可预见费组成，本矿山主要生态修复工程措施有地形地貌重塑、土壤重构、植被重建等工程措施。

经估（概）算，方案编制年限内工程施工费5.19万元，其他费用2.76万元，监测与管护费3.83万元，基本预备费0.71万元，生态修复治理工程静态总投资12.49万元，生态修复静态亩均投资为148425.43元/亩；本矿山矿区生态修复方案价差预备费率r取3%，价差预备费1.23万元，动态总投资13.72万元，生态修复动态亩均投资为163042.19元/亩。。

（二）资源来源

以上全部为本方案新增投资，按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，生态修复投资费用由梁河国控产业开发有限责任公司全部承担，资金来源为矿方自筹。
（三）资金储存

本项总计分9期提取生态修复费用。具体计提费用如下：

矿山生态修复费用预存计划表
分期
年度生态修复费用预存时间
年度生态修复费预存额（万元）
第1期
评审公示后30天内
2.52 
第2期
2027年3月30日前
1.40 
第3期
2028年3月30日前
1.40 
第4期
2029年3月30日前
1.40 
第5期
2030年3月30日前
1.40 
第6期
2031年3月30日前
1.40 
第7期
2032年3月30日前
1.40 
第8期
2033年3月30日前
1.40 
第9期
2034年3月30日前
1.40 
合计
13.72 



第三部分 专家组评审意见
[image: image1.jpg]T R 7= ML T R R A 4 0 0T B % O B R K A A I S 4520
TRAFHRRLS

JRA] [ 45 P\ Y T R A PR A A ) ] B R e B IR R PR KRR R ], Rt
R IR TR A T gl (R B 5 b I A R BT A 7GR B & B e B iR R X AR
BEEWER) (LLRRE “RER . N B R BRI Z AR E YRR
HH A FVENEF BN Z (RER) EATVEH . PRI AEZ N E L A B R
L REMN =L EFABRTEHFERA, 20263 H 27 HAFWHFSIW. 5SLTXKERW
BRI . 2 EITECR T AN E AL IR, EFA . EREAE, TRAFRETFRIE
SVEE, JERE B E AR, 2026 4 H 10 H, BHEER (hER) £@ERUE
%, TERLLTIFE B

—. FLERER

k] L S AR B IR SR O LT W, BLERE SR AL T B B 235007 ), TR
3.5km Ab, A7FEUX R HE TR B B EF AN ATEE, Fol mUARFR (2000 ARARARD: RE
98°15'53.996", Jt&4: 25°47'20.987". LEIE XA R X AR 0.0067km?, A& FFKAn =
1153.00~1111.00m, F XJGE A HEESR 1R, FFRARN “RIED7, BIRAKTRATF
Fo A 21.0 FINLKAE, JBRZBUE W, W AR EIR DY 10.0 5.

=\ B AR

(—) WM. 7 XIGEEAHER 1153.00~1111.00m, FEYEEL 30~45°, BN
BEEE, bR R ACTEAR, XIS AL T HERR SR 2 b AR M 2 5 400 3R ek bt B0 V1) 3 A A1
23 T4 SRR, B R A R b SRk DI B R L SR B IX R B FLJRTL
KAF I . 7 XA RAREERR 1R, RPHME 6.660L/S, /K 84.0°C, JR/KH
B S, ERHERE 1119.27m, AT L REEIFREE. 7 XEERFERS
5, HARSRIUZESE, WM, SMEEM, SASMEHE, 28 FHRIE 18.6°C, I
T HAET-H) 288.6 K, FFHMKKE 1580.2mm; H X HAREWN KT, ZUEKFTANE,
B IX P e S IR DU ) T R4 T T AR, HRMMBOY A B T, FEAE R L 68%,
TR £ DUBB PR AT H AR SR I MO 3, WRPILL S 2 MO, FEOVAMRE. I
FEME. iR ARG S

(Z) ABRX EIheeX R Zm Bl BERERATET - RENY, NETE
I FIREIFF SR T, AEASRPALTEN, A IERRBERFX, AN5HKAZER
RH; FEm. £E. HESHINE; T58RNEEBEXRES. NMERKE. mEA
BB AR TRV E A, AR, AREEAEGERNEM IRR; A K& E R

- T = S i}




[image: image2.jpg]PIX . RRAE . BIARE . BEE@HTERE,; WA EZXR A SRR 0.3627hm?; AEZ
B UL R FKIE RS X A, K EEEERIPIEREI A« 76 BRI XA SRR 7
XONRARIEIR, BREEROBEKL (B8 4, AfrEedigsh, §iXE8%iEE
FEHR RS XT A s RIS AT 35 R CKMATE A S RIE B A D, Bl 0.3627hm? B ZHA
WEA XJEH, (HIEFRmR GulD.

(=) FRAEFBHB: 7 X EX ORI K& R SR A, 4SR5 DhRe
59, AESTHEET %, GFEHAEERABES, ERDE XEEMEERD, H
A IMES, B XAESBIIE R,

=, B ARR IR )

(=) I ARSFFEIVR: 2 2l B E R SRR I RRER, JTRI7 208 “ RIER”,
I RKBIRETIFR, TR EBWEER R B IR SR K IR . DR IR AR A 1 © kAT M T
SEEEREAY, DU R AR X Cg @R 5. DUREARRREFRALRE, KABHE
bs. HhZEgE. I RRIBERURE, JRMRREARE: T XHERRER, L
FTTHEBUK, W XEKERERER; 7 XEXS AR, TRRVEEATIZE R, R
IR 2 D A, MR . MRS TS, MR 7 Lk se ek, (HS Ak b T
FRE N, TR ERAIR R s AR MoK B VR T B 5 1 5 A 7K B3 20 A RSGER AN K B35
FRELZE, 7 XSKEFERAT R, SARIURN T 1L ARSI R R

() T LAESHETN: B EERSEESERARRESR, SIHRREEBRE, T
HAR TR, WA MERIE, Rsh. SRR R IR EE &R HHoKTT
KA TREEBEERERE O HERE., &IEWE =80 (HKP) SEER5 (D
KEE. k. FRuh. FEKGEE L KA E R I B Rg . BN, JUR G S 2 gt
IKER, RRTLHF M HHOKFF AR AR, T XomE. K. B8R FR 7]
REME/N, SERGIE R E /N T TR SRR R PRI X & /K BB i
XS XA K 5 e BT REE /N o TS Ll AR SRR R i B

(=) RBEHRM: 456 BRI RAIH T2, Z0m Bl Rk iR Ry X & HE
M) ¥ BB 453 5% T HB T AR 0.063 1hm?, R BRI ATR ARMML . AR E LA 9, R
DUE o8 E, ERBEEAESIEE R

M. 7 iiASBEEETERTHSHE

(—) RIFERFIEMNAESEE TERHEE: IRER, LEEN, BEfERE, =
E GRS S E S & N SR B T L AR TSR, &
SR FERAFTAMM ., iR THE — 2S5 AT ] 2 dE

j\\i
flllﬁ\:

F2m 4 m




[image: image3.jpg](=) JENNR EALT A 6 € AESEE BIFES, ESEEE TN fEmg R
HATE. AHHXAESEBETEEREmMA 0.0631hm?, § LA~ 4RE, ARxZte
R TR T R, (REETEAR 0.0024hm?; BRI SRER O B AT IR, AT AR Mo 5 F 0 %
Rciseht i, PREFTEIAR 0.0046hm?, FLitfRBE 0.0070hm?, HAREHAN BB KIE
RN CEES RS, G RE X2 EERTARNM, 5EGOHTRKRAGHEIIHE. %
2 BRER 0.0561hm?, 1358 BN 88.91%. HILARSSAERR N 10 45, B 1l F1 74 BN A)
WE 1.0 F, B awE 3.0 F, ZEHERT EZRFERY 14.0 4 (2026 4 3 F~2040
3 H). HRMEEMEIIZA T ZEd BRBIREE R Ik HIFRAER. FREHFE
B A 5 4

(=) JRI A AR T7 S0 A i AR5 Tt AT M 09 it

TAERE . T e TAEE 84.15m3, g TIEE 56.1m, 1% Jih M
PO BT IS, RS THEEY 168.3m%; £ FE SE R 280.5m3, HIERE /MG,
BHEARATNERE, FEBESIE 1260kg; BEXKHTA. AR, BEHHITE
o, FEARMEARFRH “M7 FREAWEKE, EARHEmERE, FHETA 140 tk, EAR
140 ¥k, HEEFHFF 0.0561hm?.

WS SEIERE: 7 A0 A= AR B R A5 RO FE R SR IR I i 1 AN R
KBS A 1A, KA. AGRMI S 1A KEBEI A 1A, WIER 10 4, At sE
AR BRI A 1A, BIAERR 3 47 B MRHEAR 0.0561hm?, FHHERA 3 4.

() JFENEZE (RERY RENAESBERE. TR A TEENE.

() 1R (A BRBRTRTHR<smME B L4ABIE T E AR 2 GR
IT) >HEHD) (mERREE (2025) 176 5), HhiHHEREN. FUFRSESESR
PG (T BEER. FREmFIFERN TR T 5.19 JFix, HM2A 2.76 o, BWs
G 3.83 Figt, AL 0.71 /i76, ASBERETEFHFS LT 1249 ik, &
B 13.72 Jigt. R CHEFFR WERRYY, BN, MERER” RN, EXMEE A h
ZE E P R A R TR A FAE, RERIE T 7T H %,

(7)) RN ERE (hER) RREESSE R, L3RRS FR 10 45, M 2026
FHIEBFEMAEDSEE R, L0 9 BHiFE, BFETRIN TR AN EdE—D i
EREE R NEREAE S RAT IR, RECE SIS REAESEEREREH, #irE
SEE TS LR BT .

H
=i
H
~
=




[image: image4.jpg]DA BR AT RIR

53 B A SMEE TR IR [E] FEASBEHRHTGEE (Jix)
% 1 4 A E 30 R 2.52
2 B 2027 43 H 30 HEl 1.40
2 3 3 2028 43 H 30 HEl 1.40
4 1 2029 4£ 3 H 30 HEJ 1.40
5 1 2030 3 H 30 HEl 1.40
6 M 2031 43 H 30 HEY 1.40
7 81 2032 4E 3 A 30 HEl 1.40
% 8 3 2033 4F 3 A 30 HEl 1.40
%9 2034 “F 3 A 30 HEl 1.40

=1 13.72

T BHRHARFENR

(=) Fribdl MR IE SR EL T %, TRV ILAESEETE, T4 12 A 31
H A1 B A B E R EE Ik B0 W AESBE TR 78R S5 L.

(D i E AR B, T XV B A T2 R TR FhéE R4 E
RAAL LA S FREELE . AR AU, “T5 57 WA S S, TR HrE ool e AN EE Sk HE
H R Gt BB G I M 1R B B B B IR A .

(=) F il TR BT NEIER, R XAER, BEGRAED T FIEIT A I
Y& HT R A RS A £ 15 B o RIS LD A TR SRR o N B AR oK S A W, 8 BEOK
FURFEA G, D EIRMHOK BB AE S AR A .

(@)ﬁ%ﬁ%“@%?%§¢ﬁ BT, SIS =K BAAK, S KRN
MAZSECBER G G KEIE. KM Rl {5 PR E K HERT FLRK |
RIS (KD S et e s 2 B IR SRR B, FAERSBEARE W ISR, N A
HIB R Bt T e Eff iR R B

ZrERTIR, (R E % LT R AT IR DA 2 m) S0 B R e B R R X A S E B R
THAR) BRI FEARTTEH RS LBARIE . WHERIESR, MR ITKIER S, SibiA
@%,xmmlﬁ&ﬁhmﬁﬁﬂﬁ,&%ﬁ(ﬁ)ﬁmﬁﬁﬁﬁﬁ,M%%Iﬁﬁﬂi
ERAGH. TRARSETITH,

TRAK: 7
2026 F4 H 10 H

M
n
p=i|
H
o
=i





第四部分 专家组评审评审名单

	序号
	姓  名
	单   位
	职务职称

	1
	吴占毅
	腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司
	高级工程师

	2
	和求凡
	腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司
	高级工程师

	3
	高焕萍
	德宏州灌区管理局
	高级工程师


