	德宏州环境保护局拟审批建设项目
竣工环保验收信息公开表

	项目名称
	盈江县红盈工贸有限责任公司芒闷村选厂尾矿库筑子坝项目
	建设地点
	盈江县新城乡芒闷村
	建设单位
	盈江县红盈工贸有限责任公司

	验收监测（调查）报告类型
	验收监测
	验收监测（调查）机构
	云南浩辰环保科技有限公司

	项目概况

	盈江县红盈工贸有限责任公司芒闷村选厂尾矿库筑子坝项目位于盈江县新城乡芒闷村。项目环评设计阶段规划总投资40万元，其中环保投资2.05万元，占总投资比例为5.13%；实际建设总投资约42万元，其中环保投资1.9万元，占总投资比例为4.52%。
尾矿库建设内容由主体工程、公用工程、辅助工程等内容组成。主体工程包括初期坝，初期坝采用上游法筑坝，由外坡向上堆坝，共加高4m，尾矿库新增库容5.07万m³，对新增占地铺设土工防渗膜，铺设面积约400平米；公用工程包括供电、供水等；辅助工程包括尾矿输送系统、回水系统、排洪系统、防渗排渗系统等。芒闷村尾矿库已经运行多年，运行情况良好，项目建成后将沿用原有辅助和公用工程。本次芒闷村尾矿库筑子坝项目主要新增的建设内容为： ①尾矿库子坝筑建；②库区下游集水池浆砌。

	环保措施落实情况

	1、 施工期环保措施落实情况
项目施工期为2个月，施工过程中产生的废水大部分循环利用，无法利用的排入尾矿坝内作为降尘用水，施工期生活污水及生活垃圾利用现有旱厕及垃圾收集设施，未发生随意堆砌情况，建设期较短，经现场询问建设方、走访周围群众施工期噪声未对周围环境造成较大影响。
2、 运行期保护措施落实情况
（1）废水
①选矿厂无污水排放口，选矿废水已完全排至尾矿库，经沉淀后全部回用至生产；
 ②已设置一规格为22m×13m×2.5m的事故集水池。
③厂区建有旱厕；生活废水简单处理，定期清掏作为农肥使用。
（2）固体废弃物处理处置
①业主已制定安全环境保护制度要求对尾矿坝进行定期检查；
②项目聘请云南诚信力合矿山工程设计有限公司进行设计（该单位纸质登记为冶金行业（冶金矿山工程）专业乙级资质，证书编号： A253004770）根据实际情况设置了坝肩排水沟和排洪沟，在坝肩两旁设置一条坝坡排水沟。
③产生的尾矿全部进入尾矿库堆存，尾矿坝加高后库容新增5.7万m³。
④在厂区附近设置一垃圾填埋池，将垃圾收集后进行合理处置。
（3）废气及其防治措施
①合理安排运输时间，避开了交通高峰时段。
②在输送过程进、出料口采用喷淋降尘措施等方法进行处理。
③在大风或者干旱的季节，对尾矿库采取人工洒水方式，减少粉尘的产生。 
（3）地下水防治措施
①已加强对尾矿库周边管道的巡查，发现问题及时处理，杜绝风险，避免污染地下水；
②施工前已进行地质勘查工作，防止发生岸坡坍塌或浅层滑移、坝体变形失稳、管涌等地质灾害及不良地质作用的发生；
③已定期对库底铺设的土工膜进行检查，如发现土工膜破损或者其他异常情况需立即上报相关部门；
④已在尾矿库上游的设置背景井，及下游设置污染监测井。

	公众参与情况

	在接受调查的社会公众，主要为附近居民，项目建设对其息息相关，并且附近居民更能体会项目在建设、运行过程中产生的各种环境变化。在项目环境保护的总体评价中，57%的公众为基本满意，43%的公众对本项目的态度为一般。在调查过程中周围居民对本项目运行产生的噪声、水环境、大气环境等影响均影响不大。根据调查结果有一个公众对提出本项目在运行过程中有违法环境行为，但为列举具体违法行为，因此本报告对该调查结果不予采纳。
本次公众参与选择的团体，主要是当地村委会及主管行业机关。在项目环境保护的总体评价中，33%的团体持满意态度，44%为基本满意，其余单位态度对本项目环境保护公众评价为一般。


	拟审批意见

	拟审批意见
	　同意审批

	


