
[image: image1.png]


                                                     B

                                                   公开                                                    

（2020）德文旅字第24号
对政协德宏州十二届三次会议

第53号提案的答复

祁木东委员：

您提出的关于尽快完善“中国·德宏景颇族目瑙纵歌文化园”文化旅游配套功能的提案，已交我们研究办理，现答复如下：

感谢您对文化和旅游工作的关注和支持，根据提案所提问题，德宏州文化和旅游局高度重视，专门对建议涉及内容进行专题走访和分析研究。

一、目瑙纵歌文化园工程基本情况
（一）目瑙纵歌文化园位于芒市风平镇芒别村芒别水库东南侧，距芒市11公里。项目按照《国家4A级旅游景区评定标准》进行规划设计建设，分为主体功能区和旅游商业服务区，项目规划建设总用地面积260亩，总建筑面积8.76万m2，投资概算2.56亿元，是集民族历史文化、民族工艺、旅游一体的旅游文化产业项目，是全面集中展示景颇族历史文化、民族工艺品、饮食文化、民俗文化的窗口，是“十二五、十三五”期间州委、州政府二十项重点工程之一，是目前全世界最大的目瑙纵歌场。目前，在各级各部门的大力关心支持下，一区一期公共部分主体工程已竣工验收，二期旅游服务接待站项目建设已完工，旅游服务接待站附属用房、消防泵房、室外附属工程正有序推进建设。
（二）主体工程完成情况。一是目瑙纵歌文化园一区一期公共主体部分建筑：廷奴房（目代房）、目瑙纵歌广场、目瑙示栋、迎宾门、龙尚、道路、公厕（2个）、绿化、雨污、消防管网和饮水工程及相关附属工程等建设已完工，并于2018年8月17日通过竣工验收，二是旅游服务接待站基础、主体及装饰工程已完工，正抓紧筹备组织项目验收工作。三是委托第三方造价单位对一区一期工程进行竣工结算审查工作，为下一步工程竣工决算、审计工作奠定坚实的基础保障。四是根据资金情况继续推进完成好一区二期附属工程、消防泵房、景颇文化传习所等工程建设项目内容。
二、面临的困难和问题 

（一）目瑙纵歌文化园景颇特色民居和景颇风情一条街的建设区与中缅输油气管道线路存在冲突和安全隐患。输油气管道工程是国家战略重点工程，根据国家输油气管道相关规定，原规定输油气管道两侧50米内严禁建盖永久性建筑物，后调整为管道两侧200米内严禁建盖永久性建筑物。目瑙纵歌文化园二期特色民居规划在管道两侧200米范围内，建成后将在管道周边形成新增高后果区及高风险区域，存在严重安全隐患问题。因此，中国石油集团西南管道有限公司德宏输油气分公司芒市输油气站提出协调解决事项：一是暂停民族特色民居区的规划建设项目；二是管道周边200米范围内不得规划、建设人员聚集点。必须对管道潜在影响区域内的建设项目进行调整，避免形成高后果区；三是不得改变管道上方地形地貌，禁止在管道上方及周边50米范围内进行削方、高填方等威胁管道安全的行为；四是新建道路与管道交叉点，需要目瑙纵歌文化园指挥部确定道路宽度，根据道路实际情况作出管道保护措施设计，在此之前严禁大型载重车辆和工程机械碾压交叉点管道。经过州委、州政府、指挥部及相关部门多次协调尚未能达成有效协议。
（二）目前附属用房伙房、消防设施、污水处理和室外附属工程正有序推进建设、但尚未完成。因此工程还不能进行总验收和审计，产权还无法移交相关职能部门管理。

目瑙纵歌文化园项目建设是我州是“十二五、十三五”期间二十项重点工程之一，州委、州政府一直给予关心支持，在财力十分困难的情况下多方筹措资金对项目加以推进，现已取得阶段性的成效。但也面临诸多困难问题，需要我们在今后的工作中设法加以解决：对于项目建设存在与国家相关政策法规相冲突这一政策性问题，我们将建议州委、州政府协调有关部门多方协商，争取早日解决这一根本性的问题；对于项目建设资金短缺的问题，我们建议在编制全州文化和旅游事业发展“十四五”规划时将项目二期工程纳入规划，同时积极争取将项目二期工程列入云南省“大滇西旅游环线”规划建设，力争上级财政的投入支持；关于目瑙纵歌民族传统文化完整保存和展示推介的问题，我们将在项目整体竣工验收、完全支付使用的前提下，考虑在我州“景颇族目瑙纵歌节”和“景颇族创世史诗——目瑙斋瓦”两个国家级非物质文化遗产保护名录的基础上，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，采用静态展示、动态演示和活态传承等形式，对包括语言文学、音乐舞蹈、工艺美术、传统节庆、民族习俗、制作技艺、宗教礼仪、传统饮食等景颇族传统文化加以整体的综合性保护，使之在新的历史时期得以传承发展、弘扬广大。

再次感谢您对我州文化和旅游事业发展的关心支持。


2020年4月28日

（联系人及电话：李伟明 13808785369）

抄送：州政协提案委、州政府办公室。                                                 
PAGE  


