德宏州2026年度住房发展年度计划

2025年以来，全州认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，适应我州房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，促进房地产市场止跌回稳、平稳健康发展。为促进我州供需匹配，稳定市场预期，加快建立“人房地钱”要素联动新机制，构建房地产发展新模式，推动房地产高质量发展，为制定年度土地供应计划提供依据，引导房地产领域各类资金精准配置，按照住房和城乡建设部《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》要求，结合我州实际，制定本计划。

- 城市住房发展规划执行进度评估

- 现状评估

- 2025年主要工作进展

房地产市场。完成房地产开发投资39.40亿元，占全州固定资产投资的17.6%。商品房销售面积81.36万平方米，外地购房者占比45.88%。保障性租赁住房开工2510套，完成年度任务。

住房保障。完成城镇老旧小区改造7个小区、155栋楼，改造面积1.95万平方米，涉及231户居民；截至目前，已全部开工，完工1个。

住房品质。城镇新建绿色建筑占比100%。

行业管理。2024年度全州物业企业信用评价等级良好物业服务企业5家、合格物业服务企业29家、诚信需提升物业服务企业33家；保交房交付率100%。

- 规划执行进度评估

较好完成有关指标。绿色建筑占比100%，保障性租赁住房建设2025年开工2510套，保交房交付率100%。

按进度推进指标。房地产开发投资2025年完成39.40亿元；老旧小区改造累计开工7个，剩余任务需2026年完成（规划6个），物业管理市场化覆盖率24.8%，瑞丽市、陇川县商品房去化周期较长，需强化差异化政策；建筑业企业资质等级不高，竞争力较弱。

| 指标分类 | 指标名称 | 现状数据 |
| --- | --- | --- |
| 房地产市场指标 | 房地产开发投资完成额 | 39.4亿元（占全州固定资产投资17.6%） |
|  | 商品房销售面积及增速 | 81.36万平方米（外地购房者占比45.88%） |
|  | 保障性租赁住房建设套数 | 开工2510套（完成年度任务） |
| 住房保障指标 | 城镇老旧小区改造数量 | 开工7个 |
|  | 农村危房（农房抗震）改造完成情况 | 竣工156套 |
| 住房品质指标 | 城镇新建绿色建筑占比 | 100% |
| 行业管理指标 | 物业管理市场化覆盖率 | 24.8% |
|  | 保交房交付率 | 100% |

- 目标指标完成情况评估

- 房地产市场指标

| 指标名称 | 现状数据（2025年） | 规划目标（2026年） |
| --- | --- | --- |
| 房地产开发投资完成额 | 39.4亿元（占全州固定资产投资17.6%） | 42.85亿元 |
| 商品房销售面积及增速 | 81.36万平方米（外地购房者占比45.88%） | 增速7.2%以上 |
| 保障性租赁住房建设套数 | 开工2510套（完成年度任务） | 总量目标完成 |

- 住房保障指标

城镇老旧小区改造完成任务，但需关注2026年剩余任务（6个小区）的推进；农村危房改造全面完成。

| 指标名称 | 现状数据（2025年） | 规划目标（2026年） |
| --- | --- | --- |
| 城镇老旧小区改造数量 | 开工7个 | - |
| 农村危房（农房抗震）改造完成率 | 竣工156套 | 110户 |
| 公租房分配管理覆盖率 | 98% | 98% |

- 住房品质指标

绿色建筑指标达100%，建筑业转型升级成效显著；全装修住房比例需加强政策引导。

- 行业管理指标

物业管理市场化覆盖率进度滞后，需完善市场化机制。建筑企业资质升级数量较少，需加大培育力度。

| 指标名称 | 现状数据（2025年） | 规划目标（2026年） |
| --- | --- | --- |
| 物业管理市场化覆盖率 | 24.8% | 30% |
| 建筑企业资质升级数量 | 新增资质企业5家 | 培育2家本地龙头企业 |

- 总结

完成领域。保障性租赁住房、绿色建筑、保交房等指标较好完成，体现政策执行力。城镇老旧小区改造完成目标任务，保交房交付率达100%。

滞后领域。物业管理市场化覆盖率较低（24.8%），需完善市场化机制。

发展建议。加强房地产项目融资支持，推广“城管进社区”模式，提升物业管理覆盖率。加大建筑业企业资质升级扶持，培育本地龙头企业。

- 重点任务完成情况评估

- 重点任务完成情况对照表

| 任务领域 | 规划目标（2026年） | 2025年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 房地产市场 | 1.房地产开发投资增长9%以上（预计42.85亿元） | 1.完成投资39.4亿元 |
|  | 2.保障性租赁住房建设总量目标完成 | 2.开工2510套（完成年度任务） |
| 住房保障 | - | 开工7个 |
|  | 完成农村危房改造110户改造任务 | 竣工156套 |
| 住房品质 | 1.城镇新建绿色建筑占比100% | 1.绿色建筑占比100% |
| 行业管理 | 1.物业管理市场化覆盖率提升至30% | 1.物业管理市场化覆盖率24.8% |
|  | 2.培育2家本地龙头企业 | 2.新增资质企业5家 |
|  | 3.存量住房交易网签备案率100% | 4.网签备案率100% |

- 成效与问题分析

（1）成效亮点

保障性租赁住房建设。2025年开工2510套，完成年度任务。

绿色建筑。绿色建筑占比100%，建筑业转型升级成效显著。

老旧小区改造。开工7个小区，民生改善有力。

（2）主要问题

房地产投资滞后。2025年房地产开发投资仅完成39.4亿元，需加速项目落地。

保交房工作需要持续发力。需要通过府院联动、白名单、破产等措施进行集中攻坚。

物业管理覆盖率低。市场化覆盖率仅24.8%，老旧小区自治管理不足，需完善市场化机制和政策引导。

建筑业竞争力弱。本地龙头企业培育不足（仅新增资质企业5家），市场竞争力与抗风险能力亟待提升。

- 总结

2025年德宏州在保障性租赁住房、绿色建筑等领域超额完成目标，但房地产投资等进度较为滞后。2026年需聚焦短板，强化政策协同。

- 发展目标

持续用力推动房地产市场止跌回稳，加快构建房地产发展新模式。充分释放刚性和改善性住房需求潜力，围绕“严控增量、优化存量、提高质量”，强化“人、房、地、钱”要素联动，因城施策调减限制性措施，积极推动建立更好满足刚性和改善性住房需求的住房供应体系，健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，持续打响“旅居云南”德宏新品牌，推动旅居与房地产业互促共进。

发展目标

| 序号 | 指标类别 | 2026年计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德宏州公租房租赁补贴计划 | ≥801户 |
| 2 | 德宏州城市危旧房改造计划 | 17套 |

- 主要任务

- 平稳有序供应住房用地

保持住房用地供应总量稳定。加强规划引领，深化空间结构布局，土地供应向重点功能区、口岸周边、旅居区域等重点发展空间倾斜，促进职住平衡、产城融合、宜居宜业。坚持以需定供，通过“房地联动、一地一策”机制，保障供地结构均衡、节奏平稳，提升供地效能。

针对不同收入层次的群体，完善公租房、保障性租赁住房、配售型保障性住房供应体系，结合实际，因地制宜，制定本县（市）统一适用的配租配售条件和标准，宜配租则配租、宜配售则配售。

积极发展保障性租赁住房。支持将存量闲置房屋改建（改造）为保障性租赁住房，通过取得集中式房源租赁权发展存房业务，增加高品质租赁房源供给，有效满足旅居、外来务工人员、边民、等各类型新市民和城市基本公共服务人员租住需求。

严控增量。合理控制商品房用地供应，根据商品房库存去化周期情况，分类调控新增商品住宅和非商品住宅用地供应计划。严格控制新增住宅供应节奏，各县（市）应当结合当地商品房库存情况，进一步细化商品房预售进度条件，优化商品房预售许可审批全过程管理，新建项目原则上应按照个人住房按揭贷款、个人住房公积金贷款发放条件审批。

优化存量。坚持以需定购、自主决策的原则，支持符合条件的企业，争取国家保障性住房再贷款政策支持。鼓励对城中村改造安置户采用房票安置或“以购代建”方式安置。鼓励房地产开发企业将自有未售房源用于租赁住房经营。

提高质量。鼓励房地产开发企业积极开展第四代建筑试点，鼓励各县（市）结合当地实际，在符合国家和省有关标准规范的前提下，优化调整房地产项目计容面积、公摊等建筑设计，提高商品住宅得房率。在不改变用地性质和容积率的前提下，允许优化调整住房套型结构，依法办理相关审批手续。

- 加大供给高品质“好房子”

建设人民满意的好房子。落实住房城乡建设部和住建厅好房子、好小区、好社区、好城区建设标准，鼓励房企建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，满足刚需型、改善型、旅居型等多元化、多层次需求；

规范发展住房租赁市场。鼓励居民家庭将自有房源，企业将存量房源（包括改造老旧厂房、商办用房、自持商品住房等）用于租赁。培育市场化专业化运营机构。推动租购住房，在享受公共服务上具有同等权利，租赁时限由各县（市）政府作出明确规定。

- 有力有序有效防范化解房地产风险

坚决化解当前突出风险。充分发挥城市房地产融资协调机制作用，用好国家土地、司法等一揽子政策工具，完善一楼一策方案，支持在建未交付商品住房建设交付。认真开展已交付项目“回头看”，巩固建设交付质量，加快推进交楼交房交证工作，积极稳妥出清房地产领域风险。

强化房地产风险源头防控。稳步推进商品房现房销售制度改革。推行购房人付款方式改革，推行在交付时支付全部购房款，也可先支付少量定金，在交付时支付剩余购房款。在全面实行现房销售前，提高商品房预售门槛，严格落实房企使用自有资金购地、商品房预售资金、融资资金监管等系列规定。建立健全房地产协同监管机制，严防新建项目新增问题楼盘，整治房地产市场秩序，切实维护群众合法权益。

- 推进老旧小区改造和危旧楼房改建

持续推进城中村及危旧楼房改建。推进货币化安置，继续扩大城中村改造规模，特别是对群众改造意愿强烈、条件比较成熟的项目重点支持。按照“以需定建、以需定改，成熟一个推进一个”的原则和“动必齐、动必快、动必成”的要求，积极推进城中村和城市危旧房改造，消除风险隐患，改善人居环境。

持续推进老旧小区改造。打造老旧小区改造“升级版”，重点实施基础类改造，积极推动完善类改造，协调开展提升类改造，有序推进老旧小区改造工作，实现老旧小区改造改出新模式、新机制、新面貌。

- 大力实施物业服务质量提升行动

重点推进物业服务标准化、精细化转型。聚焦提升物业服务品质，持续用力推进党建引领物业服务管理三年行动（2024-2026年），按年度开展物业服务企业信用评价，推动服务内容与收费标准公开透明，实现“质价相符”。

‌推动智慧服务升级。推广“线上点单+线下服务”模式，依托社区小程序整合家政维修、应急响应等服务，同时试点“信用积分”管理，激励居民参与社区治理。‌破解老旧小区管理难题‌，通过政府注资改造基础设施、引入专业物业企业“共联共建”，并建立物业费收支公示制度，确保居民知情权与监督权。

- 塑造“旅居德宏”品牌，推动住房产业发展

科学谋划德宏旅居房地产业发展布局。贯彻落实《云南省城镇旅居工作实施方案》，以“好地方+好房子”为主题，优化增量、盘活存量，持续打响“旅居德宏”新品牌。

完善旅居产品供给。鼓励房地产企业开发与旅游、养老、度假等相结合的多元化住房产品，完善产品设计和户型功能，更好满足旅居群体需求，满足不同人群的旅居需求，促进住房产业转型升级，实现住房市场健康可持续发展。

- 保障措施

- 落实政策部署

充分落实《关于进一步促进云南省房地产市场止跌回稳平稳健康发展的指导意见》、《关于推进云南省商品房去库存的若干意见》、《关于贯彻落实促进房地产市场平稳健康发展契税优惠政策的通知》等政策要求，指导各县（市）用好房地产调控自主权，因城施策、精准施策，调减限制性措施，实行降息、增贷、减税等政策措施，强化州级相关部门和市（县）政府协同，推动住房市场的健康、稳定、可持续发展。

- 有效发挥住房公积金支持作用

扩大住房公积金制度覆盖范围，大力推进灵活就业人员参加住房公积金制度，惠及更广泛就业群体。优化住房公积金使用政策，助力构建房地产发展新模式。紧盯数据质量提升，加快推进住房公积金数字化发展。健全风险防控长效机制，统筹发展和安全。扎实推进“高效办成一件事”，提升住房公积金服务标准化规范化便利化水平。夯实行业发展基础，赋能地方提升为民服务能力。

- 大力实施系列促销活动

认真落实2026年全省商品房精准营和宣传计划，组织做好线上线下房地产交易展示。通过精准营销、以房兴业、租售并举等方式消化商品住宅、商办、车位库存。以“好地方＋好房子”为主题，优化增量、盘活存量。优化线上线下服务模式，逐步实现线下“一窗受理”，积极推动线上“一网通办”，不断压减办理时长和办事成本。

- 完善房地产融资方式和全过程监管

持续落实房地产融资“白名单”制度，促进更多白名单项目授信审批、融资落地。分类分批推动合规项目“应进尽进”，努力扩大“白名单”覆盖范围，让更多住房开发项目纳入“白名单”适用配套支持政策，促进房地产融资协调机制常态化运行，推动项目加快建设交付，保障购房人合法权益。优化准入监管、开发监管、主体监管、资金监管、退出监管、协同监管，完善住房租赁房产中介机构管理，整治房地产市场秩序，切实维护群众合法权益。

- 完善体制机制

推行“高效办成一件事”改革，整合办事事项，将购房涉及的多个单事项合并为一个联办事项，减少申请材料和办理环节，缩短办理时限，优化流程、简便程序，实现“放心购、安心购、省心购”。以好房子为导向，构建支持住房品质提升的制度体系，大力发展顺应人民群众新期待的优质住房。